Planning Donkey Travel

- Week 1: Inlezen en kennismaken met het functioneel ontwerp.

- Week 2: Opstellen van de user stories en het maken van de klassendiagram en ERD.

- Week 3-4: Wireframes maken en een begin uitvoeren van het project. Bv navigatie bar en basis pagina’s

- Week 5-6: Implementatie van het inlog systeem en rechtenbeheer.

- Week 7: Implementatie van de basisfunctionaliteit voor het beheren van boekingen en klantgegevens voor de klant.

- Week 8: Navigatie aanpassen voor de nieuwe pagina’s en het testen van de functionaliteiten.

- Week 9: Klant en boekingen beheer voor het management systeem beginnen.

- Week 10: Afmaken van de crud systemen en eventueel meer toevoegen als er tijd voor is, daarna testen van de functionaliteiten.

- Week 10-11: Implementatie van de styling van de applicatie.

- Week 12: Testen van de functionaliteit en oplossen van eventuele bugs.

- Week 13-14: Implementatie van de functionaliteit voor het beheren van tabellen en het aanmaken van nieuwe regels. (admin)

- Week 15-16: Implementatie van de schermnavigatiestructuur en het testen van de functionaliteit.

- Week 17-18: Implementatie van de functionaliteit voor het beheren van boekingen en klantgegevens.

- Week 19: Opstellen van het reflectieverslag en afronden van de documentatie.

- Week 20: Testen van de gehele applicatie en oplossen van eventuele bugs.

- Week 21: Reserve week voor eventuele bug fixes en afronding van de applicatie.